采购需求

- 采购需求一览表

| 包号 | 包名 | 品目名称 | 数量 | 采购总预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国家医保信息平台智能监管系统事前提醒功能应用接入HIS改造服务 | 国家医保信息平台智能监管系统事前提醒功能应用接入HIS改造服务 | 1套 | 65,000.00 |

1、服务期限：自合同签订之日起3个月内完成项目整体上线。

2、服务地点：广东省生殖医院

3、付款方式：

（1）合同签署生效并采购人收到供应商开具的正式发票，30个工作日内，采购人向供应商支付合同总额的40%；

（2）项目通过验收后，采购人向供应商支付合同总额的60%；

- 服务内容

项目概述

2025年9月10日由广州市医疗服务中心发布了“广州市医疗保险服务中心关于进一步推进国家医保信息平台智能监管系统事前提醒功能应用的通知”，要求定点医药机构按照事前提醒接口规范(附件1)要求对信息系统接口完成改造、联调工作。

▲软件系统详细功能要求

| 序号 | 工作项 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 系统设计 | 对接及业务逻辑调整方案设计 |
| 2 | 门诊医生 | 1、【3101】明细审核事前分析服务接口改造 1）保存每次接口调用的调用日志，用大字段记录出入参信息 2）解析接口出参违规信息并保存到违规记录表中 |
| 3 |  | 2、【3103】事前提醒服务反馈服务接口改造 1）更新违规记录处理结果 |
| 4 | 门诊收费 | 1、【3101】明细审核事前分析服务接口改造 1）保存每次接口调用的调用日志，用大字段记录出入参信息 2）解析接口出参违规信息并保存到违规记录表中 |
| 5 |  | 2、【3103】事前提醒服务反馈服务接口改造 1）更新违规记录处理结果 |
| 6 | 住院医生 | 1、【3101】明细审核事前分析服务接口改造 1）保存每次接口调用的调用日志，用大字段记录出入参信息 2）解析接口出参违规信息并保存到违规记录表中 |
| 7 |  | 2、【3103】事前提醒服务反馈服务接口改造 1）更新违规记录处理结果 |
| 8 | 住院收费 | 1、【3101】明细审核事前分析服务接口改造 1）保存每次接口调用的调用日志，用大字段记录出入参信息 2）解析接口出参违规信息并保存到违规记录表中 |
| 9 |  | 2、【3103】事前提醒服务反馈服务接口改造 1）更新违规记录处理结果 |
| 10 | 实施调试 | 1、实施系统升级、调试、维护【3101】 |
| 11 |  | 2、实施系统升级、调试、维护【3103】 |