广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院）2号楼电梯外墙改造项目

采

购

文

件

| 采 购 编 号： | YNZB-2025-028 |
| --- | --- |
| 采 购 时 间： | 2025年12月 |

- 一、采购公告

各（潜在）供应商:

广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院）拟对2号楼电梯外墙改造项目进行竞争性磋商采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目名称：广东省生殖医院2号楼电梯外墙改造项目

二、项目预算金额：人民币280000.00元

三、采购数量：详见下表

四、采购内容：

| 标的名称 | 数量 | 最高限价(人民币/元) |
| --- | --- | --- |
| 2号楼电梯外墙改造项目 | 1项 | 280000.00 |

详细技术规范请参阅用户需求书。供应商必须对所投项目内全部遴选内容进行报价，如有缺漏，将导致其磋商无效。

五、供应商资格：

5.1符合中华人民共和国政府采购法第二十二条规定，即：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.2有能力提供相应服务的供应商或获得供应商授权的销售商。

5.3与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加磋商。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一采购项目竞磋。

5.4未被列入信用中国网（www.creditchina.gov.cn）渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。在经营活动中没有重大违法记录及近三年内无重大安全责任事故。

5.5本次采购不接受联合体竞磋。

六、报名时间及方式

报名供应商需在2025年12月23日前完成报名。报名方式：将采购文件中的资格预审材料部分（附件1）加盖公章扫描成PDF文件发送至广东省生殖医院办公室邮箱bgs@gdszjk.org.cn，邮件主题统一为“外墙改造项目+公司名+联系人+联系电话”。

七、磋商文件要求（复印件须全部盖公章）

1.资格预审材料纸质版。

2.详细报价清单（附件2）：预算表、材料品牌、材料等级等。

3.各类有效证书。

4.施工方案。

5.相关工程业绩。

6.其他

以上材料按顺序装订，一正一副，密封提交。

（现场磋商，请提前准备好盖章版的二次报价函，用于现场二次报价填写）

八、提交磋商文件截止时间：2025年12月26日14时30分00秒

九、磋商文件送达地点：广州市越秀区梅东路17号2号楼707室

十、磋商时间：2025年12月26日15时00分00秒（北京时间）

十一、磋商地点：广州市越秀区梅东路17号2号楼709室

十二、联系人及联系方式

联系人：张老师、李老师

联系电话：020-87693502

- 二、采购需求

| - 1 | - 采购人 | - 广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院） |
| --- | --- | --- |
| - 2 | - 项目名称 | - 广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院）2号楼电梯外墙改造项目 |
| - 3 | - 工程名称 | - 2号楼电梯外墙改造 |
| - 4 | - 建设地点 | - 广东省广州市越秀区梅东路17号 |
| - 5 | - 施工面积 | - 416.83m2 |
| - 6 | - 施工类型 | - 原钢结构玻璃拆除后升级改造 |
| - 7 | - 预算金额（含税） | - 人民币： 28 万元 |
| - 8 | - 采购范围 | - 2号楼电梯轿厢外侧铝板、电梯前室穿孔铝板、1F空调外机穿孔铝板、窗台铝板固定 |
| - 9 | - 工程的计划开竣工日期 | - 2025年12月至2026年2月10日 |
| - 10 | - 工程质量要求 | - 按照国家施工质量验收标准一次验收合格。 |
| - 11 | - 工程要求 | - 1.确保实现零事故、零工亡安全目标； - 2.项目所属场地为正在经营性医院，投标单位需考虑到现场施工安全防护措施及围挡，要求采用1.8米高以上水马或者固定性围挡将施工区域和其他其余分隔围挡做隔离；3、项目施工2#楼为正在办公楼栋，涉及施工人员上楼层配合施工需经院方确认后所有施工人员办理施工证进出，对现有地面、楼板、玻璃、电梯等做保护性措施，相关费用投标单位需综合考虑。 - 4、 |
| - 12 | - 价格形式 | - ☑固定综合单价 □费率下浮(含定额基价下浮) □清单内固定综合单价+清单外费率下浮 □固定总价 □其他（请勾选） |
| - 13 | - 付款方式 | - 合同签订支付30%预付款，分包工程现场施工完成后支付至合同造价的85%，完工并通过甲方验收后施工单位办理结算申请，甲方在60天内完成结算审核确认工作，双方确认结算后15天内支付至结算总价的97%，预留结算总价的3%作为保修金，质保期满2年后第15天内且无任何质量问题时，无息一次性付清保修金。 |
| - 14 | - 投标保证金 | ☑无 □有 |
| - 16 | - 增值计税方式 | - ☑一般计税 □简易计税 |
| - 17 | - 采购品牌 | - □无品牌要求； - ☑有品牌要求：玻璃：建议但不限于信义/南玻原片；密封胶：建议但不限于白云、安泰、中原；铝材：建议但不限于兴发、凤铝、广铝。 |
| - 18 | - 联系方式 | 联系人：张老师、李老师 电话：020-87693502 |
| - 19 | - 资质要求 | □无 ☑有， 见采购公告 |
| - 20 | - 其他投标人资格要求 | 不符合投标报名条件的情形： 1.投标单位近6个月内发生生产安全责任事故； 2.投标单位处于项目属地主管部门限制经营状态（如红、黄色警示等）； 3.投标单位近三个月内因安全问题被地方行政主管部门通报或处罚； |

- 封面

广东省生殖科学研究所（广东省生殖医院）

2号楼电梯外墙改造项目

投标人资格预审材料

采购编号：

投 标 人：                 （加盖公章）

法人代表：

日    期：    年   月  日

## 附件1：企业法定代表人声明

一、企业法定代表人声明

本人        （姓名），身份证号码                        ，系                                 （企业名称）的法定代表人，郑重声明如下：

本企业自愿参加    工程投标，所填报并提交投标人资格预审申报材料的全部内容和数据真实，同样我在此所作的声明也真实有效。我知道虚假的声明与资料是严重违法行为，此次所提交的资料如有虚假，本企业无条件同意采购人将本企业恶意行为记录存档拉入“黑名单”，也无条件同意采购人就本企业的弄虚作假行为向建设行政主管部门、企业信用管理主管部门投诉或举报，并自愿承担由此给本企业造成的一切不良后果。

企业名称：（公章）

法人代表：（签名）

日    期：         年     月

## 附件2：法定代表人身份证明书

同志，性别      ，身份证号                ，联系方式         ，现任我单位            职务，系我公司法定代表人，特此证明。

本证明书复印无效。

年     月    日

投标单位（盖公章）：

身份证正面扫描或复印

身份证背面扫描或复印

## 附件3：授权委托书

授 权 委 托 书

（投标阶段适用）

兹授权委托本单位在岗员工     （姓名）为我方代理人，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改       （项目名称）工程投标文件和处理有关事宜，代理人在投标过程中签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予承认，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：         职务：       手机号码：

附：1. 法定代表人和代理人身份证扫描件。

2.代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的劳动合同或“社保缴费证明”）。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（盖章或签字）

代理人：（签字并按指纹）
签发日期：    年    月    日

附件：

法定代表人身份证复印件（盖单位公章）

代理人身份证复印件（盖单位公章）

## 附件4：营业执照

企业营业执照

（复印件，并加盖公章）

## 附件5：企业基本情况表

| 企业名称 | （加盖公章） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业注册地址 |  |  |  |  |  |
| 企业通讯地址 |  |  | 邮政编码 |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  | 注册资本 |  | 万元 |
| 企业类型 |  | 成立日期 |  | 营业期限 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  | 职称 |  |

## 附件6：

投标承诺书

广东省生殖医院：

我单位对贵单位               项目         工程的投标活动，作出如下承诺：

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标。

二、我单位在本项目采购投标活动中，从未参与围标串标等违法活动。

三、我单位如被查实在本项目采购投标活动中存在围标串标的，相应行政处罚和失信惩戒均由我方自行承担。

四、我单位在本次采购投标活动中申报的所有资料都是真实有效的、准确完整的。如发现提供虚假资料，或与事实不符而导致投标无效，造成的任何法律和经济责任均由我方负责。

五、我单位在本次投标活动中绝无资质挂靠情形，若被查出，贵方可立即取消我方投标资格并由我方承担相应的法律责任。

六、我单位一旦中标，将按规定及时与贵方签订合同、缴纳履约保证金或提交履约保函，并严格按照投标文件中所承诺的内容组织实施。

七、若我单位中标后，未按规定及时与贵方签订合同或无故放弃中标资格的，由我单位在中标通知书发放起30天内向贵方赔偿损失3万元。

八、我单位关于以上事项的承诺有效期为本承诺书签署之日起45日内。

特此承诺！

投标人名称（公章）：

法定代表人（或授权代理人）：

日期：      年      月      日